MALİYET FORMU

Maliyet formunun, özellikle gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılması planlanan gider kalemleri dikkate alınarak eksiksiz şekilde doldurulması rica olunur.

| PERSONEL GİDERLERİ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı | Projedeki Görevi | Firmadaki Unvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) |
| Ali Özuysal | Proje yürütücüsü; ticari yönetim, kurumsal satış, müşteri ve pazar doğrulaması, pilot organizasyonu, TÜBİTAK raporlaması | Genel Müdür (CEO), kurucu ortak | 1,00 | 18 | 18 | 39.405 | 709.290 |
| Muhammet Yağcıoğlu | Rota motoru, mobil uygulama ve sunucu altyapısının geliştirilmesi; saha doğrulama altyapısı; mağaza yayını ve güvenlik | Teknoloji Direktörü (CTO), kurucu ortak | 1,00 | 18 | 18 | 39.405 | 709.291 |
| Hamidreza Khalaj Zahraei | Motosiklet hız farkı modeli, algoritma geliştirme, çok duraklı kurye sıralaması ve saha doğrulama sonuçlarının analizi | Kurucu ortak (ulaştırma mühendisliği ve algoritma geliştirme) | 1,00 | 18 | 18 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | TOPLAM: | 1.418.581 |

| ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Adı | Teknik Özellik/Kapasite/Marka | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Adet | Birim Fiyatı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| Referans GNSS (uydu konum) kaydedicisi | Çok bantlı GNSS alıcısı, en az 10 Hz konum kaydı, harici anten; marka seçilmemiştir | Saha doğrulamasında gerçek sürüş süresi ve izinin referans kaydı; uygulama kaydının doğruluk denetimi (Ek-A A.9) | 2 | 17.500 | 35.000 |
| iOS ve Android test cihazları | Güncel iOS (iOS 26 SDK uyumlu) ve Android akıllı telefon, birer adet | iOS yerel derleme, gerçek cihaz doğrulaması (ekran kapalı sürüş kaydı, sesli yönlendirme), mağaza yayın testleri (Ek-J MB-2, MB-3) | 2 | 20.000 | 40.000 |
|  |  |  |  | TOPLAM: | 75.000 |

| MALZEME ALIMLARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellik/Kapasite/Marka | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Miktarı ve Birimi | Birim Fiyatı (TL) | Toplam Tutarı (TL) |
| Beta sürüş kiti | Telefon tutucu, kask içi kulaklık, araç şarj ve kablo aksesuarları | Kapalı beta ve saha doğrulama sürüşlerinde sesli yönlendirme ve sürüş kaydı testleri | 1 takım | 5.000 | 5.000 |
|  |  |  |  | TOPLAM: | 5.000 |

| HİZMET ALIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş | Hizmetin Açıklaması | Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi | Tutarı (TL) |
| Dr. Tolga Ercan (İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü) | Akademik ve teknik danışmanlık, 18 ay | Doğrulama protokolü, pilot tasarımı ve kapı değerlendirmeleri; etik kurul başvurusunda sorumlu araştırmacı. Bağımsız akademik yöntem görüşü şirket içinden sağlanamaz. | 96.000 |
| Hukuk ve KVKK danışmanı (seçilecek hukuk bürosu) | KVKK paketi, aydınlatma ve onam metinleri, kullanıcı ve kurumsal sözleşmeler; Ay 1–6 aylık 6.000 TL, Ay 7–18 aylık 2.000 TL | İP-1 KVKK paketi, pilot ve filo sözleşmeleri, mağaza yayını öncesi hukuki inceleme. Hukuki görüş avukatlık hizmetidir; ekipte hukukçu yoktur. | 60.000 |
| Patent vekili (seçilecek) | Faaliyet serbestliği görüşü (öncelikle HERE EP3648077B1) | İP-1, Ay 1–3; riskli yöntemlerin tasarımdan çıkarılması kararı bu görüşe dayanır (İş Planı 1.7, 2.6). Patent istemi incelemesi vekil yetkinliği gerektirir. | 36.000 |
| Marka vekili ve TÜRKPATENT | "MotoMap" marka başvurusu, 9, 39 ve 42. sınıflar; resmî ücretler ve vekil ücreti | Aralık 2026 kuruluş adımı (İş Planı 4.3); mal ve hizmet listesi ile bülten takibi vekil tarafından yürütülür (Ek-M M.6). | 12.650 |
| Pilot ortağı kurye işletmesi (Ek-K ölçütleriyle seçilecek) | 20 kurye ile 8 haftalık ölçüm pilotunun uygulanması: saha koordinasyonu, kurye bilgilendirme ve katılım desteği, operasyon verisinin paylaşımı | İP-5; kilometre kazanımı gerçek operasyon verisiyle ölçülür ve işletme dışında üretilemez (Ek-K). | 30.000 |
| HERE Global B.V. | Canlı trafik akış verisi (Traffic Flow API) kullanım lisansı; Ay 3'ten itibaren tek il, Ay 16'dan itibaren üç il | Varış süresinin her 180 saniyede canlı trafikle güncellenmesi; canlı trafik verisi yalnız sağlayıcıdan alınabilir (Ek-G Tablo G-11, Ek-E E.4). | 74.117 |
|  |  | TOPLAM: | 308.767 |

| DİĞER GİDERLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gider Türü | Giderin Açıklaması | Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Tutarı (TL) |
| Genel yönetim giderleri | Aylık 15.400 TL × 18 ay (muhasebe, banka ve noter, iletişim, büro giderleri) | Şirketin işletilmesi, mali kayıt ve TÜBİTAK dönem raporlaması için zorunlu giderler (Ek-E E.4). | 277.200 |
| Sunucu ve altyapı | Bulut sunucu ve yedekleme, harita/yer/yükseklik/hava API kullanımı, alan adı ve e-posta, mağaza geliştirici hesapları; aylık 6.900–8.300 TL | Canlı rota hizmeti, kapalı beta ve mağaza yayını (İş Planı 2.4'teki "ofis ve sunucu kirası" kalemi; ayrı ofis kirası yoktur). | 137.791 |
| Pazarlama: topluluk ve içerik | Ay 1–8 aylık 5.000 TL, Ay 9–18 aylık 10.000 TL | Beta kullanıcı edinimi, içerik üreticisi işbirlikleri ve lansman iletişimi (İş Planı 4.2). | 140.000 |
| Pazarlama: ücretli reklam doğrulaması ve filo kurulumu | Ay 10–18 sınırlı Meta/TikTok kampanyaları; ilk filo sözleşmesi sonrası kurulum gideri | Kanal ve kullanıcı edinme maliyetinin ölçülmesi; 60.000 TL doğrulama bütçesi sınırı içinde (İş Planı 4.2). | 31.260 |
| Seyahat | İstanbul, İzmir ve Antalya saha çalışmaları ile pilot işletme ziyaretleri, 18 ay | Saha kalibrasyonu, yasallık denetimi, keşif görüşmeleri ve ölçüm pilotu. | 28.214 |
| Şirket kuruluşu | Noter, ticaret sicili ve kuruluş işlemleri (Aralık 2026) | Proje öncesi ön koşul; Ek-E'de Ay 1 satırında gösterilmiştir. | 10.000 |
|  |  | TOPLAM: | 624.465 |

Genel toplam (Ocak 2027 – Haziran 2028, 18 ay, KDV hariç, 2026 fiyatları): 2.431.813 TL. Dağılım: personel 1.418.581; alet/teçhizat 75.000; malzeme 5.000; hizmet alımları 308.767; diğer giderler 624.465. Kaynak: İş Planı eki Ek-E, Tablo E-2 ve E-3.

Personel: İki kurucunun (CEO ve CTO) aylık maliyeti 2026 brüt asgari ücreti (33.030 TL) üzerinden işveren maliyetidir; Ek-E Tablo E-3'te aylık 77.709 TL'den 79.920 TL'ye çıkan toplamın 18 aylık ortalaması kişi başına 39.405 TL'dir. Üçüncü kurucunun ücret statüsü kurucular sözleşmesiyle kesinleşecektir; modelde ücret öngörülmemiştir (Ek-E E.9).

Bağımsız sızma testi (İş Planı 4.3, Mart 2027) nakit akışı modelinde ayrı satır olarak yer almamaktadır (Ek-I I.13); test bedeli sözleşme aşamasında bütçelenecektir. İzmir'in ilk aşamaya alınmasıyla canlı trafik lisansına eklenecek yaklaşık 47–54 bin TL model toplamına yansıtılmamıştır (Ek-E E.4, E.9).