Ek-D

Sayısal Fizibilite Özeti

MotoMap · TÜBİTAK 1812 · AGY 112 İş Planı eki · Çağrı 1812-2026-2 · Düzenleme tarihi: 29.09.2026

# 1. Kapsam ve okuma kılavuzu

Bu ek, İş Planı 2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 4.4 ve 4.5’teki finansal ifadelerin dayandığı 78 aylık fizibilite modelinin özetidir: dönemlik tablolar, birim ekonomi, kaynaklı varsayımlar, Monte Carlo dağılımları, duyarlılık ve başa baş yolu. Hesaplayan model kodu ve testleri ayrı dosyalardır. İş Planı Tablo 4.4’teki (form) değerlerin model değerleriyle eşleştirmesi Tablo D-1b’dedir.

Ufuk ve birim. 78 ay = proje (Ay 1–18; 01.01.2027–30.06.2028) + izleyen beş yıl (Temmuz 2028–Haziran 2033). Tutarlar TL, KDV hariç, 2026 fiyatlarıyladır.

Etiketler. M: model çıktısı (bu ekteki modelin değeri; İş Planı Tablo 4.4 ile farkı Tablo D-1b’de gösterilmiştir). H: hesap — bu ekteki başka değerlerden gösterilen formülle türetilmiştir. V: varsayım veya kalibrasyon parametresi; ölçülmüş değildir. K: dış kaynak veya mağaza kuralı.

Dürüstlük ilkesi. MotoMap’in henüz canlı abonelik, reklam veya kohort verisi yoktur; bu nedenle gelir tarafındaki değerlerin çoğu V etiketlidir ve ölçülene kadar model varsayımı olarak sunulur.

# 2. Taban senaryo özeti

Tablo D-1 — 78 aylık toplamlar (TL)

| Kalem (78 ay toplamı) | Tutar (TL) | Etiket | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Brüt satış hasılatı (bireysel + filo + reklam) | 9.299.234 | M | Bireysel + filo + reklam |
| — Bireysel (Gold + Platinum) brüt | 5.168.915 | M | %55,6 |
| — Filo brüt | 2.593.125 | M | %27,9 |
| — Silver reklam brüt | 1.537.194 | M | %16,5 (varsayım etiketli) |
| Mağaza komisyonu (%15; yalnız bireysel gelire) | 775.337 | H | 0,15 × 5.168.915 |
| Net gelir | 8.523.897 | M | Brüt − komisyon |
| Değişken teknik maliyet | 2.552.351 | H | Net gelir − katkı payı (mutabakat: Tablo D-4) |
| Katkı payı | 5.971.546 | M | Net gelir − değişken teknik maliyet |
| Sabit gider (78 ay) | 15.352.377 | M | Aylara eşit dağıtılmıştır (aylık ≈196.825 TL) |
| Faaliyet nakit akışı (78 ay toplamı) | −9.380.831 | H | Katkı payı − sabit gider |

M değerleri modelin çıktısıdır. Yüzdeler bileşenlerin brüt içindeki paylarıdır. İş Planı Tablo 4.4-1’de satış geliri, formun gerektirdiği gibi adet × iki ondalıklı birim fiyat olarak yazıldığından model değerinden 58,63 TL farklıdır (Tablo D-1b).

Tablo D-1b — İş Planı Tablo 4.4 (form) ile model eşleştirmesi

| İş Planı satırı | Form değeri | Model değeri / türetme | Fark (form − model) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 4.4-1 Gelirler |  |  |  |
| Satılan ürün adedi | 57.683 | 57.683 kullanıcı-ay (M) | 0 |
| Birim satış fiyatı (TL) | 89,61 | 89,6090 = 5.168.915 ÷ 57.683 (H) | +0,0010 |
| Satış gelirleri (TL) | 5.168.973,63 | 5.168.915 (M) | +58,63 |
| Diğer gelirler (TL) | 4.130.319,00 | 2.593.125 + 1.537.194 = 4.130.319 (M) | 0 |
| Toplam gelirler (TL) | 9.299.292,63 | 9.299.234 (M) | +58,63 |
| Tablo 4.4-2 Değişken maliyetler (TL/kullanıcı-ay) |  |  |  |
| Personel, malzeme, enerji | 0,00 | Yok; personel sabit giderdir | 0 |
| Dağıtım (mağaza/ödeme komisyonu) | 13,44 | 13,4413 = 0,15 × 89,6090 (H) | −0,0013 |
| Diğer değişken (teknik-servis) | 14,67 | 14,67 (V) | 0 |
| Birim ürün maliyeti | 28,11 | 28,1113 (H) | −0,0013 |
| Tablo 4.4-3 Sabit maliyetler (TL, 78 ay) |  |  |  |
| Makine ve teçhizat yatırımları | 75.000,00 | 75 bin TL, plandaki yuvarlak değer (V) | — |
| Bina amortisman giderleri | 0,00 | Yok | 0 |
| Kira giderleri | 760.000,00 | 0,76M TL ofis ve sunucu kirası, plandaki yuvarlak değer (V) | — |
| Diğer sabit maliyetler | 14.517.377,00 | 15.352.377 − 75.000 − 760.000 (artık). Yuvarlak alt kalemler: personel+SGK 9,53M + genel yönetim ve danışmanlık 2,18M + canlı trafik lisansı 1,62M + pazarlama ve filo kurulumu 1,19M ≈ 14,52M | — |
| Toplam sabit maliyet | 15.352.377,00 | 15.352.377 (M) | 0 |
| Tablo 4.4-4 Başa baş analizi |  |  |  |
| Kar marjı (TL) | 61,50 | 61,4976 = 89,6090 − 28,1113 (H) | +0,0024 |
| Başa baş noktası (kullanıcı-ay) | 249.632,15 | 15.352.377 ÷ 61,4976 = 249.641,7 (H) | −9,60 |

Form, satış gelirini adet × birim fiyat olarak hesaplar ve birim fiyatı iki ondalıkla gösterir. Ortalama net fiyat (89,6090 TL) iki ondalığa yuvarlandığı için Tablo 4.4-1’deki satış geliri ve toplam gelir modelden 58,63 TL (%0,0006) fazladır; bu, yuvarlama farkıdır ve hiçbir hesaba katılmaz. Tablo 4.4-3’te “Diğer sabit maliyetler”, toplam sabit gider ile teçhizat ve kira arasındaki artıktır; kira ve teçhizat plandaki yuvarlak değerlerdir. Başa baş noktası formda yuvarlanmış kar marjıyla (61,50) hesaplanır.

Tablo D-2 — Dönemlik kırılım ve başa baş yolu (taban senaryo, TL)

| Dönem | Ort. Silver MAU | Net gelir | Katkı payı | Sabit gider | Faaliyet nakit akışı | Kümülatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje (Ay 1–18) | 568 | 128.466 | 95.247 | 3.542.856 | −3.447.609 | −3.447.609 |
| Yıl 1 (Ay 19–30) | 2.504 | 343.083 | 250.154 | 2.361.904 | −2.111.750 | −5.559.359 |
| Yıl 2 (Ay 31–42) | 7.372 | 916.436 | 655.502 | 2.361.904 | −1.706.402 | −7.265.762 |
| Yıl 3 (Ay 43–54) | 15.647 | 1.794.218 | 1.260.782 | 2.361.904 | −1.101.122 | −8.366.884 |
| Yıl 4 (Ay 55–66) | 22.799 | 2.507.426 | 1.744.613 | 2.361.904 | −617.291 | −8.984.175 |
| Yıl 5 (Ay 67–78) | 26.135 | 2.834.267 | 1.965.248 | 2.361.904 | −396.656 | −9.380.831 |
| 78 ay toplamı |  | 8.523.897 | 5.971.546 | 15.352.377 | −9.380.831 | −9.380.831 |

Ort. Silver MAU, net gelir ve katkı payı model çıktısıdır (M). Sabit gider, faaliyet nakit akışı ve kümülatif sütunları hesaptır (H): toplam sabit gider 78 aya eşit dağıtılmıştır (aylık ≈196.825 TL; İş Planı 2.4’teki düz dağıtım yöntemi). Dönemlik net gelirlerin toplamı yuvarlama nedeniyle 1 TL farklıdır (8.523.896; model toplamı 8.523.897); diğer sütunlarda da ±1 TL fark olabilir.

Başa baş yolu. Taban senaryoda kümülatif faaliyet nakit akışı 78 ay boyunca sıfırın altında kalır (−9.380.831 TL); Yıl 5’te aylık katkı payı ≈163.771 TL, aylık sabit gider ≈196.825 TL’dir. Yani deterministik taban senaryo 78 ay içinde ne aylık faaliyet ne de kümülatif nakit başa başına ulaşır; başa baş ihtimali Monte Carlo ile Tablo D-7’de verilmiştir.

# 3. Birim ekonomi

Tablo D-3 — Birim ekonomi

| Birim | Kalem | Değer | Not / etiket |
| --- | --- | --- | --- |
| Ücretli abonelik (kullanıcı-ay) | Ortalama net fiyat (KDV hariç) | 89,61 TL | H: 5.168.915 ÷ 57.683 = 89,6090 (iki ondalığa yuvarlanmış gösterim). Gold aylık 82,50; Gold yıllık 62,43/ay; Platinum aylık 165,83; Platinum yıllık 131,88 TL/ay; Platinum payı %13,81, yıllık ödeme payı %20 (V) |
|  | Mağaza/ödeme komisyonu (%15) | 13,44 TL | H: 0,15 × ortalama fiyat; K/V: İş Planı 2.3 |
|  | Teknik-servis (kullanım bazlı sunucu/API) | 14,67 TL | V; sağlayıcı faturaları Ay 3’ten aylık izlenir |
|  | Birim maliyet | 28,11 TL | H: 14,67 + 13,44 |
|  | Birim katkı (kar marjı) | 61,50 TL | H: 89,61 − 28,11 (Tablo 4.4-4’te 61,50) |
| Filo koltuğu (koltuk-ay) | Fiyat (KDV hariç) | 225,00 TL | Fiyat kararı; mağaza komisyonu yok |
|  | Değişken maliyet | 30,42 TL | H: 225 − 194,58; tek toplu kalemdir, alt kalemleri ayrı bir kaynakla doğrulanmamıştır (V) |
|  | Aylık katkı | 194,58 TL | M |
|  | LTV · CAC · nakit CAC · LTV/CAC | 5.121 · 2.464 · 176 TL · 2,08 | M (V etiketli girdilerle) |
|  | 78 ay koltuk-ay toplamı | 11.525 | H: 2.593.125 ÷ 225 |
| Silver (aktif MAU-ay) | Reklam ARPU (baz) | 1,70 TL | V; formül: Tablo D-6 |
|  | Teknik maliyet | 1,50 TL | V: POI/adres arama 0,60 + sunucu/bant 0,70 + bildirim/depolama 0,20 |
|  | Net katkı | 0,20 TL | H: 1,70 − 1,50 |

Tablo 4.4-4 formülü. Sabit gider ÷ birim katkı = 15.352.377 ÷ 61,50 ≈ 249.632 kullanıcı-ay (taban öngörü: 57.683); yuvarlanmamış marjla (61,4976) ≈249.642. Filo ve Silver reklamının katkı payı (≈2.424.167 TL: filo 2.242.535 + reklam 181.632) düşüldüğünde eşik ≈210.215 kullanıcı-aya iner.

Tablo D-4 — Değişken maliyet mutabakatı (H)

| Değişken maliyet kalemi | Hesap | Tutar (TL) |
| --- | --- | --- |
| Ücretli abonelik: teknik-servis | 57.683 kullanıcı-ay × 14,67 TL | 846.210 |
| Filo: değişken maliyet | 11.525 koltuk-ay × 30,42 TL | 350.591 |
| Silver: teknik maliyet | ≈903.708 MAU-ay × 1,50 TL | 1.355.562 |
| Toplam (hesaplanan) |  | 2.552.363 |
| Tablo D-1’deki değişken teknik maliyet | Net gelir − katkı payı | 2.552.351 |
| Fark | yuvarlama (dönem ortalama MAU’ları tam sayıdır) | −12 |

Silver MAU-ay toplamı, Tablo D-2’deki dönem ortalama MAU’sunun ay sayısıyla çarpımının toplamıdır (≈903.708); ödeyen kullanıcı-ay (57.683) toplam MAU-ayın %6’sıdır.

# 4. Kaynaklı varsayımlar

Tablo D-5 — Model varsayımları ve kalibrasyon parametreleri

| Parametre | Taban (düşük–yüksek) | Etiket | Dayanak ve doğrulama planı |
| --- | --- | --- | --- |
| USD/TRY | 42,0 (Monte Carlo’da ±%15/+%25) | V | Taban kur varsayımı; sabit reel kur |
| Ödeyen kullanıcı payı (MAU içinde) | %6 (%4–%10) | V | Canlı veri yok; paywall deneyleri Ay 3’te başlar, anket en az 150 sürücü ve 100 kurye |
| Yıllık ödeme payı | %20 (%10–%35) | V | Paywall ve abonelik analitiğiyle ölçülecek |
| Platinum payı (ödeyenler içinde) | ≈%13,81 | V | Kalibrasyon parametresi: önceki fizibilite toplamlarına cebirsel kalibre; Gold→Platinum deneyiyle ölçülecek |
| MAU ölçeği | S-eğrisi; 78 ay ücretli kullanıcı-ay toplamı 57.683 | V | Kalibrasyon parametresi: önceki fizibilite toplamına geriye kalibre; beta kohortlarıyla değişecek |
| Mağaza komisyonu | %15 | K | Apple: Small Business Program uygunluğu; Google: sabit %15 (İş Planı 2.3) |
| Silver teknik maliyeti | 1,50 TL/MAU-ay | V | Sağlayıcı faturaları ve çağrı sayıları Ay 3’ten aylık izlenir |
| Ücretli teknik-servis maliyeti | 14,67 TL/kullanıcı-ay | V | Aynı izleme |
| Reklam senaryosu | Baz (Düşük–Yüksek): Tablo D-6 | V | Reklam ARPU’su ölçülene kadar model varsayımıdır |
| Filo fiyatı ve birim ekonomisi | 225 TL + KDV; LTV/CAC 2,08 | V | Pilot ve ilk sözleşme (Ocak 2028) verisiyle güncellenecek |
| Filo değeri | %5 mesafe tasarrufu ≈390–520 TL/kurye/ay | V | Ölçüm pilotu: 20 kurye, 8 hafta (Haziran 2027) |
| Sabit gider | 15.352.377 TL (78 ay), düz dağıtım | V | Bütçe planı Ek-E’de netleşecek; kalemler: personel+SGK 9,53M; genel yönetim ve danışmanlık 2,18M; canlı trafik lisansı 1,62M; pazarlama ve filo kurulumu 1,19M; ofis ve sunucu kirası 0,76M; teçhizat 75 bin TL (yuvarlak) |

Bu değerler ölçülmüş değildir; V etiketli her değer canlı beta verisi, paywall deneyleri, fiyat anketi, ölçüm pilotu veya sağlayıcı faturalarıyla ölçüldükçe modelin yerini alacaktır (İş Planı 4.2 ölçüm göstergeleri).

Tablo D-6 — Reklam senaryoları

| Senaryo | Aktif gün/ay | Oturum/gün | Reklam/uygun oturum | Uygun oturum payı | Doldurma | eCPM (USD) | ARPU (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Düşük | 6 | 1,2 | 1 | %25 | %55 | 3 | 0,12 |
| Baz | 9 | 1,5 | 2 | %40 | %75 | 5 | 1,70 |
| Yüksek | 12 | 2 | 3 | %55 | %90 | 8 | 11,98 |

ARPU = aktif gün × oturum/gün × reklam/uygun oturum × uygun oturum payı × doldurma ÷ 1.000 × eCPM × USD/TRY (42,0). Baz: 9×1,5×2×0,40 = 10,8 uygun talep; ×0,75 = 8,1 gösterim/Silver MAU/ay; (8,1÷1.000)×5×42 = 1,70 TL. Aktif sürüş/navigasyon sırasında reklam gösterilmez.

# 5. Belirsizlik ve duyarlılık

Tablo D-7 — Monte Carlo dağılımı

| Ölçüt (131.072 koşum, bağımsız örneklemeli) | P10 | Medyan | P90 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toplam brüt gelir (78 ay) | 5,95M TL | 10,56M TL | 19,34M TL |
| 5. yıl net geliri | 1,81M TL | 3,22M TL | 5,91M TL |
| En büyük kümülatif nakit açığı | ~6,29M TL | ~8,40M TL | ~11,41M TL |

Olasılıklar (78 ay içinde). Aylık faaliyet başa başı (bir ayın katkı payının o ayın sabit giderini aşması): %49,4. Kümülatif nakit başa başı (tüm önceki zararların geri ödenmesi): %4,4.

Tablo D-8 — Duyarlılık (78 ay faaliyet nakit akışı etkisi)

| Kaldıraç (78 ay faaliyet nakit akışına etkisi) | Etki | Not |
| --- | --- | --- |
| Reklam senaryosu → Yüksek (6 parametre birlikte) | +9,28M TL | Birleşik senaryo |
| Sabit gider → −%20 (operasyonel verimlilik) | +3,07M TL | Tek başına |
| Ödeyen payı → Yüksek (%10) | +2,36M TL | Tek başına |
| Filo ölçeği → 2× (agresif B2B satış) | +2,24M TL | Tek başına |
| Platinum payı → Yüksek | +0,44M TL | Tek başına |
| Yıllık ödeme payı: Baz %20 → Yüksek %35 | −0,16M TL | Tek başına |

Sıralama nakit akışı etkisine göredir. İlk satır birleşik senaryodur ve tek bir yönetim eylemi değildir. Tek başına uygulanabilir en güçlü iki kaldıraç sabit gider verimliliği ve ödeyen payı artışıdır; hiçbiri tek başına taban senaryoyu başa baş noktasına taşımaz (78 ay toplamı −9,38M TL).

# 6. Finansman ve nakit pisti

Tablo D-9 — Finansman merdiveni

| Kaynak | Tutar (TL) | Statü | Zamanlama |
| --- | --- | --- | --- |
| TÜBİTAK BİGG yatırımı (%3; 7.500 sermaye + 1.342.500 emisyon primi) | 1.350.000 | Kesin finansman (kabule bağlı) | Modelde başlangıçta kullanılabilir varsayılır; dönemsel ödeme takvimi Ek-E’de |
| Kurucu sermayesi | 242.500 | Kesin finansman | Modelde başlangıçta kullanılabilir varsayılır |
| Kesin finansman toplamı | 1.592.500 |  | Yaklaşık Ay 9’a kadar |
| Melek yatırım turu | belirtilmedi | Koşullu | Ay 6’da başlar |
| Devam yatırımı (Fon payı toplam en fazla %5) | en fazla 1.350.000 | Koşullu | Zamanlama belirtilmedi |
| BİGG+ (en fazla %10) | en fazla 8.000.000 | Koşullu | En erken 2028 sonbaharı; planlanan başvuru Haziran 2029 |
| Koşullu tavanlar dahil toplam | 10.942.500 | Base case değil | Gerçekleşeceği anlamına gelmez |

Nakit pisti. Kesin finansman 1.592.500 TL; aylık net açık ≈191.534 TL (aylık sabit gider ≈196.825 − proje dönemi ortalama aylık katkı payı ≈5.292) olduğundan yaklaşık 8,3 ay yeter, yani Ay 9 içinde tükenir. Bu, sabit giderin 78 aya eşit dağıtıldığı muhafazakâr bir basitleştirmedir; gerçek pist Ek-E’deki dönemsel ödeme takvimiyle netleşecektir. Koşullu tavanların tamamı gerçekleşse bile toplam 10,94M TL, Monte Carlo’daki en büyük kümülatif nakit açığının medyanını (~8,40M TL) tutar olarak karşılar, P90 değerini (~11,41M TL) karşılamaz.