MotoMap AGY 112 - Ekler Rehberi

Bu doküman, güncel iş planında doğrudan atıf verilen ekler ile dosyayı güçlendirecek destekleyici eklerin ne amaçla hazırlanacağını ve her ekte hangi kanıtların bulunması gerektiğini özetler.

Önceliklendirme: Ana metinde doğrudan atıf verilen ve hazırlanması gereken temel ekler: Ek-A, Ek-B, Ek-C, Ek-D, Ek-E, Ek-H ve Ek-N. Ek-F, G, I, J, K, L ve M ise iş planındaki iddiaları destekleyen ve PRODİS dosyasını güçlendiren eklerdir.

| Ek | Statü | Belge Adı | Amaç / Neden Gerekli | İçermesi Gerekenler |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ek-A | Kesin gerekli | Teknik Doğrulama ve Performans Raporu | Rota motorunun algoritmik doğruluğunu ve sunucu performansını kanıtlamak. | Test edilen yazılım sürümü/commit; referans algoritma 40/40 testleri; dönüş kısıtlı sürüm 30/30 testleri; yasak dönüş örnekleri; yük testi yöntemi; tek kullanıcı 39 ms ve 100 eşzamanlı kullanıcı 2,5 s sonuçları; mümkünse p50/p95/p99 ve hata oranı; test logları/ekran görüntüleri. Sonuçların saha ETA doğruluğu olmadığı açıkça yazılmalı. |
| Ek-B | Kesin gerekli | THS Değerlendirme ve Kanıt Matrisi | THS 5 ve THS 6 seviyelerinin hangi kriterlere göre hesaplandığını göstermek. | THS kriter listesi; her kriter için sağlandı/kısmen/sağlanmadı durumu; kanıt kaynağı; puanlama yöntemi; %80 kabul eşiği; THS 5=%88 ve THS 6=%76 hesabı; THS 6'yı tamamlamak için kalan işler. |
| Ek-C | Kesin gerekli | Rekabet ve Pazar Tarama Raporu | Rakip konumlandırmasını ve 23.09.2026 tarihli pazar taramasını belgelendirmek. | Google Maps, Apple Maps, Yandex, Waze, Kurviger, calimoto, Motoseyir, MotoAtlas, Optiyol, HERE karşılaştırması; Türkiye desteği; motosiklet rota/ETA; canlı trafik; virajlı rota; çok duraklı optimizasyon; B2B/API; fiyat; kaynak linkleri ve erişim tarihleri; ekran görüntüleri. 'Ürün tespit edilmedi' sonucunun kamuya açık taramaya dayandığı belirtilmeli. |
| Ek-D | Kesin gerekli | Finansal Fizibilite ve Müşteri Edinim Modeli | 78 aylık gelir, kullanıcı, maliyet ve SOM projeksiyonlarını yeniden üretilebilir biçimde göstermek. | Ay bazında MAU; ücretli dönüşüm (%6 taban, %4-10 aralık); Gold/Platinum karması; aylık/yıllık plan karması; churn; CAC; Silver reklam ARPU; filo koltukları; fiyatlar; mağaza komisyonu; teknik birim maliyetler; sabit giderler; 5. yıl 26.135 MAU, yaklaşık 1.568 ücretli kullanıcı, 321 filo koltuğu ve yaklaşık 2,83 milyon TL komisyon sonrası gelir hesabı; Monte Carlo girdileri/çıktıları. |
| Ek-E | Kesin gerekli | Nakit Akışı, Runway ve Finansman Senaryoları | Şirketin nakit pistini ve dış finansman ihtiyacını ay bazında göstermek. | Başlangıç nakdi; BİGG yatırımı; kurucu sermayesi; gelir kalemleri; personel, trafik lisansı, sunucu, pazarlama, danışmanlık ve diğer giderler; ay sonu nakit; kritik nakit ayı; güvenli taban senaryo ve ek yatırım senaryosu. Melek/BİGG+ gibi kesinleşmemiş finansman taban senaryoya kesin gelir yazılmamalı. |
| Ek-F | Destekleyici | Pazar Verileri ve Resmi Kaynak Dosyası | İş planındaki pazar büyüklüğü ve sosyal fayda rakamlarının kaynaklarını tek yerde toplamak. | TÜİK motosiklet sayıları; İstanbul/İzmir/Antalya verileri; 2021 parkı; 2025 yeni tescil verileri; kurye taşıtı ve çok taşıtlı işletme hesabı; INRIX 2025; Eurostat İtalya-İspanya verisi; trafik ölüm istatistikleri; motokurye ölüm verisi; Google Trends mevsimsellik çıktısı; kaynak linkleri ve erişim tarihleri. |
| Ek-G | Destekleyici | Fiyat, Komisyon ve Maliyet Kaynakları | Fiyatlandırma ve birim maliyet varsayımlarının dış kaynaklarını desteklemek. | Kurviger/MotoAtlas/Motoseyir fiyat ekranları; Apple Small Business Program komisyon kaynağı; Google Play abonelik komisyonu; Google Geocoding fiyatı; USD/TRY varsayımı ve tarihi; kurumsal rakip maliyet kaynakları; 450 durak/ay varsayımının açıklaması; Gold 99 TL ve Platinum 199 TL fiyat kararının tarihli iç notu. |
| Ek-H | Kesin gerekli | Kullanıcı İhtiyacı ve Nitel İçerik Analizi | Müşteri problemlerinin 2023-2026 dönemindeki 1.870 kamuya açık Türkçe içerikten nasıl çıkarıldığını göstermek. | Veri kaynakları/platformlar; tarih aralığı; dahil etme/dışlama kriterleri; tekrar temizliği; sürücü/kurye ayrımı; kodlama yöntemi; tema ve frekans tabloları; otomobil mantığı, uygulama arızası, trafik cezası, zaman kaybı ve kazanç baskısı gibi temaların örnekleri. Kullanıcı adları mümkünse anonimleştirilmeli. |
| Ek-I | Destekleyici | KVKK, Etik ve Veri Yönetişimi Paketi | Sürüş verisi, reklam SDK'ları ve kullanıcı verilerinin nasıl yönetileceğini göstermek. | Veri envanteri; veri işleme amaçları ve hukuki dayanaklar; KVKK aydınlatma taslağı; sürüş verisi/onam metni; gizlilik politikası; saklama/silme süreleri; üçüncü taraf SDK veri akışı; ATT/Android reklam kimliği yaklaşımı; veri akış şeması; etik kurul başvuru taslağı/checklist; sızma testi planı. |
| Ek-J | Destekleyici | Mevcut Ürün / MVP Hazırlık Dosyası | Ürünün bugün çalışan gelişmiş prototip seviyesinde olduğunu ve soft launch'a giden yolu göstermek. | Güncel uygulama ekran görüntüleri; demo video/QR/link; İstanbul ve İzmir/İYTE çevresinden çalışan rota örnekleri; yüksek seviyeli mimari; çalışan özellikler / geliştirilmekte olanlar / bilinen bug'lar; sürüm ve commit bilgisi; Ay 6 soft launch'a kadar kapanacak kritik hata listesi. |
| Ek-K | Destekleyici | Müşteri Keşfi ve B2B Pilot Paketi | B2C doğrulama ve B2B pilot planının uygulanabilirliğini göstermek. | 60 işletmelik hedef listenin uygun/anonimleştirilmiş versiyonu; 15-20 keşif görüşmesi soru seti; 150 sürücü + 100 kurye anket taslağı; 20 kurye/8 hafta pilot protokolü; KPI'lar; önce/sonra km ve durak başına mesafe ölçüm formu; pilot/LOI taslağı; varsa yapılan görüşmelerin tarih-kurum-durum kaydı. |
| Ek-L | Destekleyici | Ekip Özgeçmişleri ve Yetkinlik Kanıtları | 3.1'de anlatılan kurucu ve danışman yetkinliklerini belgelemek. | Ali Özuysal CV, YetGen sertifikası ve ilgili staj kanıtları; Muhammet Yağcıoğlu CV ve Voltaris rol/katılım kanıtı; Hamidreza Khalaj Zahraei CV; Dr. Tolga Ercan kısa CV/akademik profil ve mümkünse danışmanlık kabul yazısı. |
| Ek-M | Destekleyici | Fikri Mülkiyet, Marka ve Lisans Paketi | Kaynak kodu, algoritma, marka ve üçüncü taraf lisans risklerini belgelemek. | IP katkı/hak sahipliği envanteri; kurucu IP devir sözleşmesi taslağı; açık kaynak bileşen ve lisans listesi; TÜRKPATENT ön tarama ekranı; MotoMap kelime markası ve logo; 2.5'teki patentlerin kaynak sayfaları; faaliyet serbestliği ön tarama yöntemi ve 'vekil görüşü değildir' notu; profesyonel FTO görüşü için kapsam. |
| Ek-N | Kesin gerekli | Hamidreza Eğitim ve Başarı Belgeleri | 3.1'deki eğitim ve bölüm birinciliği bilgisini desteklemek. | Diploma ve transkript. 'İYTE İnşaat Mühendisliği'nden bölüm birincisi' ifadesi kullanılacaksa transkript bunu açıkça göstermiyorsa resmi bölüm birinciliği belgesi veya üniversite yazısı da eklenmeli. |

Önerilen hazırlama sırası: Önce Ek-A, B, C, D, E, H ve N; ardından F, G, I, J, K, L ve M. Not: Ana iş planında yalnız gerçekten hazırlanmış ve PRODİS'e yüklenecek bir belge için 'Ek-X' atfı bırakılması önerilir. Hazırlanmayacak destekleyici ekler için ana metinde yeni atıf oluşturulmamalıdır.